关于信息化项目2014年3月之前

主要事项安排通知

各系（部、院）、处室、中心、馆、科、所：

为了有序推动信息化项目建设，对2014年3月之前主要事项安排通知如下：

| 序号 | 工作事项 | 时间 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第二次项目建设常规检查 （填写项目进度跟踪表） | 2013.12.30 | 信息办 探索类项目组 |
| 2 | 第三次项目建设常规检查 （填写项目进度跟踪表） | 2014.01.20 | 信息办 各探索类项目组 |
| 3 | 第四次项目建设常规检查 （填写项目进度跟踪表） | 2014.02.28 | 信息办 探索类项目组 |
| 4 | 提交信息化需求说明书初稿 | 2014.02.28 | 信息办 探索类项目组 |
| 5 | 提交信息化需求说明书最终稿 | 2014.03.15 | 信息办 探索类项目组 |
| 6 | 支撑类项目立项准备 | 2014.1.5之前 | 信息办 |
| 7 | 发布支撑类项目立项通知与培训 | 2014.01.05 | 信息办 |
| 8 | 支撑类项目立项 | 2014.03.10 | 支撑类项目组 |
| 9 | 支撑类项目评审 | 2014.03.31 | 信息办 支撑类项目组 |

请相关各方按照以上工作安排，及时完成相应的工作。

信息办

2013年12月13日